ide majd ragassza be / illessze be azt a vázlatot, amely az Ön tervét felismerhetővé teszi Ezt a szöveget törölje ki – de addig is fogadja el a Mester (L. Mies van der Rohe) segítségét: KOMPLEX TERV 1 RÉSZ: BERUHÁZÁSTERVEZÉS

ADATLAP

Hallgató neve:
A projekt megnevezése:
Anyatanszék:
Építész konzulens:
Kivitel konzulens:
Beadási határidő:
Tényleges beadás:
A késés oka:

……………………………………….

a hallgató aláírása

Tisztelt Kollégák!	Az alábbi munkafüzetet az indítandó komplex tervek első részének támogatására hoztuk létre. Célja a tervet kísérő egyeztetések segítése, a jogi, gazdasági, szervezési és műszaki kérdések egymással összefüggő feltárása és egy dokumentumba történő foglalása, amely tartalmazza a beruházás – és az abban létrehozandó épület - megtervezése során hozott összes döntést és információt.

A fenti ábra az egyes lépéseket tartalmazza, melyeket a következő oldalakon kell kidolgozniuk.

Az itt használt ABCD módszer négy lépésből áll:

Audit: a probléma felvetése és helyzetelemzés – hol vagyunk és mit kell csinálnunk?

Benchmarking: mások hogyan oldották meg (jól) a hasonló helyzeteket és milyen épületek és beruházások mutatnak utat a megoldás felé?

(Conception) Koncepció: milyen eredményt kell elérnünk, hogy megoldjuk a feladatot, milyen jövőbeli állapotot (terméket, szolgáltatást, épületet, stb.) várunk el?

(Development) Fejlesztés: hogyan kell eljutnunk az adott eredményhez – milyen lépések, erőforrások és ütemezés kell ehhez? Melyek a fontosabb kockázatok a megvalósítás során?

A fenti lépésekhez tartozó információk összegyűjtésére és rendszerezésére szolgál ez a munkafüzet. A komplex feladat megoldása a kitöltött munkafüzet és mellékleteinek beadásával történik meg. A törzsanyag az egyes pontosan meghatározott lépéseket tartalmazza. A mellékletekben kell benyújtani a kiegészítő információkat, részfeladatokat, terveket, ütemezéseket, stb.

EZZEL A SZÍNNEL ÉS BETŰTÍPUSSAL JELÖLTÜK AZOKAT A MEGJEGYZÉSEKET, AMELYEK AZ ADOTT MUNKARÉSZ MEGÉRTÉSÉT SEGÍTHETIK. A BEADANDÓ DOKUMENTUMBÓL EZEKET KI IS LEHET TÖRÖLNI. SŐT NÉMELYIK MEGJEGYZÉS ÉRDEMES IS – AKÁRCSAK EZT AZ OLDALT.

Ezzel az eddigieknél jobban tudjuk segíteni komplex tervezés beruházás / építési menedzsment feladatrészét. Ezt a dokumentumot a konzulensük segítségével kell majd kitölteniük folyamatosan a félév során. Reméljük hogy az így rendszerezett, tervezhető munkával jobban megoldható és jobb minőségű komplex és diplomatervek születnek, amelyek felkészítik Önöket a valódi szakmai feladatok ellátására.

A komplex / diplomafeladat megoldását segítő logikai ábra

A fenti tábla bemutatja az általános feladatmegoldás A-B-C-D modelljét, a beruházástervezés 1.-8. alapkérdését és az I.-IV. ellenőrző kérdéseket. Valamint a középen található két legfontosabbat: a „miért?” kérdés két megközelítését.

A baloldali oszlopban találhatóak a fejlesztés eszközrendszereit és párhuzamos irányait bemutató táblázatok.

A jobboldali oszlopban a PMI által kidolgozott Projekt Menedzsment kézikönyvben található projekt tudásterületek állnak.

A fentiek kombinációjából kell megalkotniuk a komplex tervüket. Ez talán rávilágít arra, miért is hívják komplexnek. (Mi ehhez szeretnénk a logikus jelzőt hozzáadni – ezért készült ez a munkafüzet.)

Jó munkát kívánunk!

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

Audit 1: A feladat (a félév) célkitűzései – mit szeretne elérni?

- AUDIT

ENNEK A MUNKARÉSZNEK AZ A CÉLJA, HOGY FELMÉRJE AZ ADOTT PROBLÉMÁ(KA)T, ÉS AZT HOGY EZZEL KAPCSOLATBAN MILYEN ELVÁRÁSOKAT FOGALMAZNAK MEG AZ ÉRINTETTEK. – AZ A1 MUNKARÉSZ AZONBAN SPECIÁLIS, MERT ABBAN AZ ÖN ELVÁRÁSAIT KELL BEMUTATNIA – DE NEM A BERUHÁZÁSSAL, HANEM AZ OKTATÁSSAL, A TÁRGGYAL, A FÉLÉVES TERVEZÉSSEL KAPCSOLATBAN.

- A féléves feladat célkitűzései

AZ ELSŐ ÉRINTETT A FÉLÉVES FELADAT MEGOLDÁSÁBAN ÖN, A HALLGATÓ. A FELADAT CÉLJA HOGY MINÉL TÖBB, A KÉSŐBBI SZAKMAI ÉLETÉBEN HASZNÁLHATÓ ISMERETRE TEGYEN SZERT, ILLETVE GYAKOROLJA EZEK KOMPLEX, EGYMÁSRA IS HATÓ KEZELÉSÉNEK FELADATÁT. KÜLÖN KÉRJÜK MEGFOGALMAZNI AZT HOGY MILYEN BERUHÁZÁSI, ÉPÍTÉS-MENEDZSMENT ÉS SZERVEZÉSI TUDÁSTERÜLETEKET KELL ELSAJÁTÍTANIA ÉS FELHASZNÁLNIA AHHOZ, HOGY A KOMPLEX TERVE A KAR ÉS AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK IS MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ LEGYEN.

- Fogalmazza meg néhány mondatban, mit vár el a komplex tervezés tárgytól általában?

A komplex tervezési feladattól azt várom…

- Értékelje a félév végén: teljesültek-e az elvárásai?

Az elvárások és teljesülésük leírása – a kudarcok és eredmények értékelése.

- Milyen beruházási és menedzsment tudásterületeket / szakmai ismereteket szeretne beépíteni a komplex tervébe?

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉHEZ NÉZZE ÁT A MUNKAFÜZET TÖBBI RÉSZÉT AMELYBEN A MEGOLDANDÓ FELADATOK KERÜLNEK FELSOROLÁSRA. EZEKRŐL ELŐZETESEN BESZÉLJEN KIVITEL KONZULENSÉVEL ÉS UTÁNA NEVEZZE MEG A TUDÁSTERÜLETEKET.

TERVEZÉSI FELADATRÉSZ	BERUHÁZÁS TUDÁSTERÜLET
1.feladatrész	leírás
2.feladatrészl	leírás
3.feladatrész	leírás
4.feladatrész	leírás

- A konzultációk időpontjai

Ide írja be azt az időpontot (időpontokat), amelyben konzulensével megállapodott.

- A féléves munka időbeli ütemezése

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉHEZ AKKOR FOGJON HOZZÁ, AMKOR A MEGOLDANDÓ FELADATOKAT MÁR ISMERI ÉS EZEKRŐL ELŐZETESEN BESZÉLT KIVITEL KONZULENSÉVEL. DOLGOZZA KI A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉHEZ SAJÁT ÜTEMTERVÉT.

RÉSZFELADAT	RÉSZHATÁRIDŐ	TELJESÜLÉS	HIÁNY
1.részf.	leírás	Dátumválasztó	%	leírás
2. részf.	leírás	Dátumválasztó	%	leírás
3. részf.	leírás	Dátumválasztó	%	leírás
4. részf.	leírás	Dátumválasztó	%	leírás

Audit 2: Milyen helyzetet szeretne jobbá tenni építéssel?

- Előzetes célkitűzések

MUTASSA BE ELŐZETESEN, A TERVEZÉSI FELADATBAN VALÓ ELMÉLYÜLÉS ELŐTT HOGY AZ ADOTT BERUHÁZÁS MILYEN PROBLÉMÁT / PROBLÉMÁKAT FOG MEGOLDANI, MIÉRT KELL ERŐFORRÁSOKAT BIZTOSÍTANI A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS EZ HOGY TESZI JOBBÁ A BERUHÁZÁSBAN ÉRINTETTEK HELYZETÉT – IDEÉRTVE A FINANSZÍROZÁST BIZTOSÍTÓ MAGÁNSZEMÉLYEKET VAGY KÖZTESTÜLETEKET?

- A beruházás által megoldandó probléma – a meglévő helyzet részletes elemzése

A helyzet leírása és a problémák rövid ismertetése. (Intézmény, terület, infrastruktúra, közlekedés, zöldfelületek, utak, parkolók, használat, látogatók, szociális vonatkozások,

- Az építéssel párhuzamosan fejlesztendő egyéb területek

A szolgáltatás-, intézményi-, gazdasági és műszaki feltételek együttes fejlesztésének koncepciója.

- A tervezendő épület becsült nagysága

A fenti értékeléseket követően adja meg a tervezendő épület becsült szintszámát, alapterületét. Ezt a félév elején, a tervezést megelőzően adja meg – és ezt fogjuk majd összehasonlítani a félév végén létrejött tervvel. Érdekes lesz…

- A fejlesztés víziója

Fogalmazza meg néhány mondatban azt az ideális jövőbeli állapotot, amely a beruházás megvalósulása (az épület megépítése) után a résztvevők számára elő fog állni. Találja meg a fejlesztés kulcsmondatát (szlogenjét, jelmondatát).

Benchmarking 1 – Adatgyűjtés: Hasonló beruházások megvalósíthatósági tanulmányai

- BENCHMARKING

A LEGNAGYOBB VESZTESÉG, HA ÚJRA KITALÁLJJK AZT AMIT MÁR MÁSOK JÓL MEGALKOTTAK ELŐTTÜNK. PÉLDÁUL A GUMIKACSÁT. GUMIKACSÁT NEM CSINÁL AZ EMBER, HANEM MEGVÁSÁROL VAGY ELTULAJDONÍT (A GYEREKTŐL). EZT KELL ITT IS TENNÜNK: KÖRÜL KELL NÉZNÜNK, HOGYAN OLDOTTÁK MEG MÁSOK A HASONLÓ HELYZETEKET ÉS FELADATOKAT. EZ NEM LOPÁS, HANEM KREATÍV SZELLEMI ÚJRAHASZNOSÍTÁS, AMELY ILLIK A BERUHÁZÁSI ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÖKOLOGIKUS ÉS KÖLTSÉGHATÉKKONY SZELLEMÉHEZ.

- Megvalósíthatósági tanulmányok

A B.1 FEJEZETBEN EGY VAGY TÖBB HASONLÓ BERUHÁZÁS KÖRÜLMÉNYEIRE, LEFOLYÁSÁRA, SZEREPLŐIRE, A MEGVALÓSULÁS FELTÉTELEIRE, VALAMINT AZ EZEKRŐL SZÓLÓ SZAKIRODALOM BEMUTATÁSÁRA KERÜL SOR.

- Hasonló projektekről szóló cikkek, beszámolók, könyvek

Elemezze más, hasonló beruházások rendelkezésre álló adatait. Ne feledkezzem meg a beruházás megvalósításának okairól és költségeiről sem.

- Hasonló ismert építészeti / műszaki projektek tanulmányai

Elemezze más, hasonló beruházások rendelkezésre álló adatait. Ne feledkezzem meg a beruházás megvalósításának okairól és költségeiről sem.

Ennek és az előző fejezetnek a (tudományosan megfelelő formátumban kezelt) irodalomjegyzékét csatolnia kell a mellékletek között.

- Hasonló beruházások erényei és hibái (kockázatelemzés 1.)

Elemezze más, hasonló beruházások megvalósítása vagy az épületek használatba vétele után keletkezett hibákat, veszteségeket. Mit csinál majd másképp a saját épületén / projektjén?

Melyek a pozitív példák, amelyeket a beruházás tervezésénél figyelembe fog venni? Különösen a használat / hasznosulás kérdését tekintse át.

Csatolta-e a mellékletekben B1.1 és B1.2 fejezetekben elemzett anyagok irodalomjegyzékét?

Igen	Nem

Benchmarking 2 – Adatgyűjtés: Építészeti és építési / műszaki példák elemzése

– Építészeti / építési / műszaki elemzések

AZ ELŐZŐ B.1 FEJEZETBEN A BERUHÁZÁS KÖRÜLMÉNYEIT, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁT VIZSGÁLTUK. EBBEN ELŐSZÖR A JOGI, MAJD AZ ÉPÍTÉSZETI / MŰSZAKI KIÉRDÉSEKRE FÓKUSZÁLUNK – ÉS SZERZÜNK EGY SZERZŐDÉST IS, HOGY ÁT TUDJUK ALAKÍTANI A SAJÁTUNKKÁ.

- A feladatra vonatkozó releváns jogszabályok

A JOGSZABÁLYOK SOKSZOR ADNAK JÓ ELIGAZÍTÁST ÉS ÖTLETEKET EGYES FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ, A SZÜKSÉGES LÉPÉSEK ÉS DOKUMENTUMOK FELSOROLÁSÁVAL. EGYÉBKÉNT PEDIG ÚGYIS BE KELL TARTANUNK ŐKET, ÍGY JOBB TUDNI MIRE SZÁMÍTHATUNK. ITT CSAK A SZÜKSÉGESEN KÖZVETLENÜL ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOZÁST KELL FELSOROLNI. ITT JAVASOLJUK A FELADATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK – LEGALÁBB FELÜLETES, DE MŰSZAKI SZEMPONTÚ – ÁTOLVASÁSÁRA IS AZÉRT, HOGY MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZAKSZERŰEN ÉS JOGSZERŰEN TUDJUNK ELJÁRNI MÁR AZ EGYETEMI FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN IS. EZ KÉSŐBB SZAKMAI ALAPKÖVETELMÉNY LESZ, NEM ÁRT HOZZÁSZOKNI.

Az épületre és a területre vonatkozó specifikus jogszabályok (épülettípus az OTÉK-ben, helyi építési szabályzat, stb.) azon elemeinek felsorolása és elemzése, amelyek befolyásolják a tervezést és megvalósítást.

- Műszaki szabványok az adott feladatra vonatkozóan

A beruházás és az épület jellegét tekintve sorolja fel azokat a legfontosabb műszaki szabványokat, előírásokat, amelyeket a tervezés során figyelembe kell vennie.

– A komplex/diplomatervben is megjelenő fontosabb (tervezési / beruházási) feladatok a fenti joganyagok alapján

Ebben a feladatrészben a legfontosabb, hogy tekintse át legyen szíves, mi a tervező építész feladata a vonatkozó jogszabályok alapján és melyek az általa készítendő terv(ek) tartalmi követelményei. Ezeket hogyan tudja alkalmazni a komplex tervével kapcsolatban? Készítsen elemzést arról, hogy a jogszabályokban ismertetettekből milyen tervet (tervtípust) milyen mélységben fog kidolgozni a komplex / diplomaterv év / félév végén?

– Tervezési szerződés (minta után)

KÜLÖNÖSEN ITT KERÜLHET ELŐTÉRBE A KREATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁS KÉRDÉSE. SZELLEMÓRIÁSOK VÁLLÁN ÁLLVA MESSZEBBRE LÁTUNK. KERESSEN HÁT EGY TERVEZÉSI SZERZŐDÉSMINTÁT, ÉS VIRTUÁLISAN KÖSSE MEG VELÜNK – AZAZ EGYSZERŰSÍTSE LE ÉS FOGALMAZZA ÁT A SZERZŐDÉST AZ ÖN ÉS A VIRTUÁLIS MEGRENDELŐ (A TERVEZÉST IRÁNYÍTÓ TANSZÉK) VISZONYÁRA. A SZERZŐDÉS TÁRGYA TERMÉSZETESEN A KOMPLEX / DIPLOMATERV NE FELEDKEZZEN MEG A KÖLTSÉGEK ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁSOK KIMUTATÁSÁRÓL, VALAMINT A HATÁRIDŐKRŐL SEM. HASZNÁLJA AZ A.1 – A FÉLÉVES FELADAT CÉLKITŰZÉSEI FEJEZET ANYAGÁT, VALAMINT A FENT ELEMZETT PÉLDÁKAT.

Csatolta-e a mellékletekben a komplex tervezésre vonatkozó tervezői szerződését?

Igen	Nem

(C) Koncepció 1: A beruházás célcsoportjai és tevékenységük elemzése

- KONCEPCIÓ

– Célcsoportok elemzése

- Az építtetői célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Döntéshozó(k)

Szöveg beírásához kattintson ide.

Finanszírozó és fenntartó szervezet(ek)

Szöveg beírásához kattintson ide.

Hatósági / felügyeleti célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Megvalósító (projekt)szervezet

Szöveg beírásához kattintson ide.

– A felhasználói célcsoportok

Szöveg beírásához kattintson ide.

Látogató / vendég célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Intézményi / üzemeltetői célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

– A megvalósítási célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Kivitelezői / alvállalkozói célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Szolgáltatói / beszállítói célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A véleményformálók célcsoportjai

Szöveg beírásához kattintson ide.

Sajtó / elektronikus média célcsoport

Szöveg beírásához kattintson ide.

Webes elérésű célcsoportok

Szöveg beírásához kattintson ide.

Szakmai szervezetek és kamarák

Szöveg beírásához kattintson ide.

Civilek és helyi szervezetek

Szöveg beírásához kattintson ide.

(C) Koncepció 2: Funkciók és az azokat kiszolgáló eszközök

- Funkció- és eszközlisták

- A területre (telekre) vonatkozó funkciólista / ábra

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Az épületre vonatkozó funkció-elemzés(ek) / ábrák

Szöveg beírásához kattintson ide.

– A épületfunkciókat teljesítő fontosabb eszközök

Szerkezeti rendszer(ek)

Szöveg beírásához kattintson ide.

Gépészeti rendszer(ek)

Szöveg beírásához kattintson ide.

Speciális technológiák, berendezések

Szöveg beírásához kattintson ide.

Fontosabb belsőépítészeti elemek és bútorok

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Helyiségjegyzék

A részletes helyiséglistának tartalmaznia kell a helyiség kódját, megnevezését, funkcióját, főbb méreteit, kapcsolódó helyiségeit, meg/bevilágítását, komfortjellemzőit, bútorozását, a benntartózkodó számát (kapacitását), stb. Ehhez az a legjobb, ha valamely meglévő rendszert talál egy megvalósult tervből, és a már bevált séma alapján tölti ki a saját helyiségjegyzékét.

Csatolta-e a mellékletekben a tervre vonatkozó részletes helyiségjegyzéket?

Igen	Nem

(C) Koncepció 3: A helyszín kiválasztása és adottságainak ismertetése

– A helyszín bemutatása

– A helyszín választásának elemei

Helyszínválasztás döntési modellje

Szöveg beírásához kattintson ide.

Helyszín költségei (megvásárlás, átalakítás, fenntartás)

Szöveg beírásához kattintson ide.

Szerepel-e a mellékletek között a hivatalos helyszínrajz kicsinyített másolata (max A3-as) ?

Igen	Nem

– A helyszín műszaki ismertetése

Szöveg beírásához kattintson ide.

Épített környezet és illeszkedés

Szöveg beírásához kattintson ide.

Talaj- és növényzeti adottságok

Szöveg beírásához kattintson ide.

Infrastruktúra, energiaellátás

Szöveg beírásához kattintson ide.

Megközelítés, utak, parkolók, közlekedés

Szöveg beírásához kattintson ide.

– A helyszín funkcionális elemzése

Szöveg beírásához kattintson ide.

– A helyszín vázlatos generálorganizációs terve

Szöveg beírásához kattintson ide.

(C) Koncepció 4: A tervezendő épület működésének részletes leírása

- A tervezett épület használata

EZT A FEJEZETET KIEMELKEDŐEN FONTOS AZÉRT, MERT A TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG ELŐTT TISZTÁN KELL LÁTNIA, MILYEN TEVÉKENYSÉGEK ÉS FOLYAMATOK ZAJLANAK ABBAN AZ ÉPÜLETBEN, AMELY KERETÜL SZOLGÁL EMBEREK CSOPORTJAINAK (INTÉZMÉNYEK, LÁTOGATÓK, FOGYASZTÓK, RÉSZTVEVŐK, STB.) KÖZÖS CSELEKVÉSEIHEZ, INTERAKCIÓIHOZ. CSAK AKKOR TUD EHHEZ JÓ HELYSZÍNT, TEREKET BIIZTOSÍTANI, HA ALAPOSAN ISMERI EZEKET A TEVÉKENYSÉGEKET.

– Látogatói tevékenységek és folyamatok

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Felhasználói tevékenységek és folyamatok

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Speciális előírások: anyagok és berendezések

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Speciális előírások: biztonság, tűzvédelem, üzemeltetés, akadálymentesítés, stb.

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Az Építtető különleges elvárásai az épülettel (használatával, megjelenésével, üzenetével, stb.) kapcsolatban

Szöveg beírásához kattintson ide.

– Az Építész szándéka, üzenete, filozófiája az épülettel (használatával, formálásával, berendezéseivel) kapcsolatban

Mit fog mondani az ArchDaily-nek vagy az Architectural Review-nak, ha erről kérdezik? Állítsa össze előre az a maximum négysoros sajtóközleményt, amit a megnyitón átvesznek a világ legjobb építészeti újságai és website-jai.

(D) Megvalósítás 1: Kivel? – a beruházási folyamat résztvevői és munkájuk

- MEGVALÓSÍTÁS

- Kivel – résztvevők és feladatok

A KORÁBBIAKBAN MÁR ELEMEZTÜK A RÉSZTVEVŐKET. ITT KAPCSOLATRENDSZERÜKET ÉS FELADATAIKAT KELL BEMUTATNI. TERMÉSZETESEN ELSŐSORBAN – A FELADAT JELLEGÉNEK MEGFELELŐEN – A TERVEZŐRE KONCENTRÁLJON.

- A megvalósításban részt vevők kapcsolati ábrája

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A megvalósítás során felmerülő fontosabb döntések

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A megvalósításban részt vevők kiválasztása

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A tervezővel kapcsolatban álló felek és tevékenységeik

Szöveg beírásához kattintson ide.

(D) Megvalósítás 2: Feladatok és kockázatok

- Feladatok és kockázatok

- A megvalósítás feladatjegyzéke (WBS) 1. rész: a tervezéstől a kivitelező kiválasztásáig

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A fontosabb kockázatok elemzése a feladatjegyzék alapján

Szöveg beírásához kattintson ide.

(D) Megvalósítás 3: Ütemezések

- Ütemezések

– Hálós ütemterv a feladatjegyzék (WBS) alapján

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A fontosabb teendők kiemelése: mérföldkövek

Szöveg beírásához kattintson ide.

- Részletes hálós ütemterv készítése a tervezési folyamatra

Szöveg beírásához kattintson ide.

A késedelmes teljesítés következményei és szankciói

Szöveg beírásához kattintson ide.

(D) Megvalósítás 4: Költségbecslések

- Költségbecslések

- A projekt összehasonlító műszaki költségbecslése

MÁS ELJÁRÁSOKBAN (KIÍRÁSOKBAN, SZERZŐDÉSEKBEN) ÉS PROJEKTEKBEN FELLELHETŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK.

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A projekt számított műszaki költségbecslése

FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEKNKÉT VAGY NÉGYZETMÉTERENKÉNT BECSÜLT KÖLTSÉGEKKEL SZÁMÍTOTT – ELŐRE MEGADOTT TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉVEL MEGOLDHATÓ FELADAT

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A tervezési díj becslése és felosztása

AZ ÉPÍTÉSZ- VAGY MÉRNÖKKAMARAI DÍJSZABÁS (MÉDI) ALAPJÁN MENNYIT KAPNA, HA TÉNYLEG MEG KELLENE TERVEZNIE EZT AZ ÉPÜLETET? EBBŐL MENNYI JUTNA ÖNNEK ÉS MENNYI MUNKATÁRSAINAK? MENNYI LENNE AZ ÖNKÖLTSÉG (REZSI)?

Szöveg beírásához kattintson ide.

- A beruházás által generált közvetlen és közvetett hasznok

Szöveg beírásához kattintson ide.

Szerepel-e a mellékletek között a beruházási költségbecslés táblázata?

Igen	Nem

A feladatmegoldás időrendje

JAVASLOM HOGY A PROJEKT MENEDZSEREK ÍRJÁK / ÍRASSÁK ALÁ MINDEN ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN AZ ALÁBBI LISTÁT – ÍGY LEHET A KÉSŐBBIEKBEN BIZONYÍTANI HOGY A KÖZBESZERZÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSE MEGFELELŐ ÜTEMBEN HALADT.

Részfeladatok	Dátum (terv)	Dátum (tény)	Aláírás / oktató
1.	Dátumválasztó
2.	Dátumválasztó
3.	Dátumválasztó
4.	Dátumválasztó
5.	Dátumválasztó
6.	Dátumválasztó
7.	Dátumválasztó
8.	Dátumválasztó

Mellékletek ellenőrző listája

Melléklet tartalma	Darab
1.	Irodalomjegyzék	Igen Nem	szám
2.	Szerződéstervezet	Igen Nem	szám
3.	Részletes helyiségjegyzék	Igen Nem	szám
4.	Beruházási költségbecslés táblázata	Igen Nem	szám
5.	Igen Nem	szám
6.	Igen Nem	szám
7.	Igen Nem	szám
8.	Igen Nem	szám
9.	Egyéb: Dokumentumok megnevezése:
10.	Egyéb: Dokumentumok megnevezése: